PROPOSTA DE PROJETO RESIDENCIAL

# PROPOSTA COMERCIAL N° 0001

# xxxxxxxxxxxx,
PRIMEIRAMENTE OBRIGADO POR ACREDITAR EM MIM PARA REALIZAR O SEU SONHO DE PROJETAR SUA CASA! É UM GRANDE PRAZER TER ESTA OPORTUNIDADE!	 
NESTA PROPOSTA TE APRESENTO AS ETAPAS DO PROJETO E DE COMO FUNCIONA UM POUCO DO MEU TRABALHO!

ETAPA 1                 
LEVANTAMENTO: 
ETAPA DESTINADA À COLETA DE DADOS PESSOAIS DO CLIENTE, TERRENO E INDICAÇÃO DOS AMBIENTES DA CASA.

ETAPA 2                 
ESTUDO PRELIMINAR 
ETAPA DESTINADA DO DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DO PROJETO, RECEBIMENTO DA PLANTA E UM VÍDEO 3D.

ETAPA 3                 
ANTEPROJETO 
ETAPA DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DOS DESENHOS DOS PROJETOS PARA PREFEITURA E ENGENHEIROS.

10 DIAS ÚTEIS 
APÓS ETAPA 1

# OBJETO DA PROPOSTA

# ELABORAÇÃO DO PROJETO RESIDENCIAL DE XXX M² NO ENDEREÇO:			
RUA xxxxxxxxxxxxxxxx N° xxx
BAIRRO xxxxxxxxxxxxxx
CIDADE xxxxxxxxxx	
CEP xxxxxxxxxxxx	

AMBIENTES ESCOLHIDOS 
( DE ACORDO COM O FORMULÁRIO PREENCHIDO NO DIA XX/XX/2019)

# -GARAGEM P/ 3 CARROS

# -SALA DE ESTAR MÉDIA

# -SALA DE JANTAR MÉDIA

# -COZINHA GRANDE

# -DESPENSA

# -ÁREA DE SERVIÇO GRANDE C/ BANHEIRO

# -1 SUÍTE MASTER COM CLOSET, BANCADA, E BANHEIRO DE CASAL

# -3 SUÍTES SIMPLES

# -CHURRASQUEIRA PEQUENA

# -PISCINA MÉDIA COM PRAINHA

10 DIAS ÚTEIS 
APÓS ETAPA 2

ETAPA 4                
PREFEITURA 
ETAPA DESTINADA À ENTRADA DO PROJETO NA PREFEITURA PARA OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE OBRA E LEGALIZAÇÃO DO PROJETO.

10 DIAS ÚTEIS APÓS ETAPA 2: PRAZO DA PREFEITURA 2 A 4 MESES

ETAPA 5                
COMPATIBILIZAÇÃO
ETAPA PARA COMPATIBILIZAR OS PROJETOS FEITOS PELO ENGENHEIRO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.

10 DIAS ÚTEIS 
APÓS RECEBIMENTO DOS COMPLEMENTARES

ETAPA 6                
PROJETO EXECUTIVO 
ETAPA DE DESENHOS TÉCNICO DE DETALHAMENTO DE INTERIORES E ACABAMENTOS PARA FORNECEDORES.

20 DIAS ÚTEIS 
APÓS ETAPA 5

# 1

# PROJETODOZERO@GORDEEFF.COM.BR

# WWW.GORDEEFF.COM.BR

## GORDEEFF ARQUITETURA    				CNPJ 33.449.044-0001/52

## xxxxxxxxxxxxxx,
OBRIGADO NOVAMENTE PELO CONTATO E INTERESSE PARA FAZER SEU PROJETO E REALIZAR SEU SONHO! POSSUO O MEU ESCRITÓRIO GORDEEFF ARQUITETURA DESDE 2012 E TENHO CERTEZA QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA VÃO GOSTAR DO RESULTADO DA CRIAÇÃO DO SEU PROJETO! SERÁ UM MOMENTO ESPECIAL PARA AMBOS!

## GRANDE ABRAÇO!

PROPOSTA DE PROJETO RESIDENCIAL

# ITENS INCLUSOS NA PROPOSTA

- 4 VISITAS TÉCNICAS DURANTE A OBRA;

- IMPRESSÃO DE UM JOGO DE CÓPIAS DO PROJETO E EM VERSÃO DIGITAL;

# VALOR DO INVESTIMENTO

PARA O DESENVOLVIMENTO DO SEU PROJETO O INVESTIMENTO SERÁ DE XX EM 10X OU XXXX À VISTA. 
NO VALOR ACIMA JÁ ESTÁ INCLUSO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO AUTOR DO PROJETO / EMPRESA.

# VALIDADE DA PROPOSTA

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 10 DIAS CORRIDOS E QUALQUER DÚVIDA QUE HOUVER ENTRE EM CONTATO COMIGO POR ESTE E-MAIL:	 PROJETODOZERO@GORDEEFF.COM.BR

# ITENS NÃO INCLUSOS NA PROPOSTA

- IMPOSTOS, TAXAS, REGISTROS NA PREFEITURA, EMISSÃO DO ALVARÁ;

- SONDAGENS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E ANÁLISE DO SOLO;

- PROJETOS COMPLEMENTARES DE CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E OUTROS PROJETOS COMO PAISAGISMO, AUTOMAÇÃO ETC.

# PROPOSTA COMERCIAL N° 0001

# PROJETODOZERO@GORDEEFF.COM.BR

## ARQUITETO VICTOR GORDEEFF 
CAU
XX DE MÊS DE 20XX

# 2

## GORDEEFF ARQUITETURA    				CNPJ 33.449.044-0001/52

# WWW.GORDEEFF.COM.BR